万科物业会议纪要

| 会议名称： |  | 万科启城家园热心业主与物业沟通会会议纪要 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召开时间： |  | 2025年3月29日 18:30—21:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 召开地点： |  | 万科启城家园二楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与会人员： |  | 梁蜜（驻场经理）、刘君黎（管家专业经理）、张楷（安全主管）、热心业主 |  |  |  |  |  |  |  |
| 召开部门： |  | 热心业主、万科启城家园物业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 会议议程 1、关于近期小区4栋架空层打麻将、高空抛物、广场舞噪音、出入口管控、车辆违停、商铺桌椅外摆等问题沟通 2、3栋负一楼垃圾房能否撤走、垃圾桶点位问题沟通 3、车场起费，车库扎钉、野猫、卫生、标识线等问题沟通 4、建议高空抛物摄像头更换为高清镜头，各楼层消防通道、电梯厅增加监控 二、 需跟进事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 决议事项 |  | 责任人 | 解决方案 |  |  | 预计完成时间 |  |  |
| 1 | 每栋大堂门玻璃需要更换 |  | 朱爱雄 |  | 开发商计划更换 |  |  | 预计4月30日 |  |
| 2 | 建议在3栋1单元旁新增小路 铺鹅卵石美化，上方增加防护 网 |  | 朱爱雄 | 待确定方案后确定 费用出处及完成时 间 |  |  | 待定 |  |  |
| 3 | 园区绿化踩踏严重，黄土裸露 |  | 王晴 | 1. 已采购高点护 栏和绿植，补种苗木 2. 安排安全员现场巡查制止，对制止无效不文明行为进行曝光 |  |  | 4月30日 |  |  |
| 4 | 1栋旁全高闸门，建议拆除更换 |  | 朱爱雄 | 开发商意见在旁边 消防门上的小门增加人脸识别门禁。 |  |  | 待确定方案 |  |  |

|  |  |  | 如大家无异议，预 计4月中旬前完成，如需要拆除 门，待进一步沟通 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 商铺烧烤外摆及噪音扰民、油 烟问题 | 张楷、朱爱雄 | 每日巡查提醒，油 烟问题沟通整改 |  | 持续 |
| 6 | 园区打麻将问题 | 张楷 | 每日巡查提醒 |  | 持续 |
| 7 | 楼下跳广场舞，影响居家办公 | 张楷 | 安排专人巡查沟通 控制音量 |  | 持续 |
| 8 | 3栋1单元排污管堵塞问题 | 朱爱雄 | 定期检查、疏通 |  | 持续 |
| 9 | 物业费补偿款跟进 | 梁蜜、刘君黎 | 每日催缴 |  | 持续 |
| 10 | 3栋3单元侧门出入口严格管理 | 张楷 | 引导住户刷人脸进 出，向住户宣传访客码使用，快递外卖联系业主核实/核实订餐订单 |  | 持续 |
| 11 | 4栋公共卫生间开放卫生加强， 在各栋地库和消防楼道增加指引标识 | 杨久红、刘君黎 | 1、 | 服务中心门口已 | 4月30日 |
|  |  |  | 增加指引标识 2、每日指定专人清 洁 3、评估增加监控 |  |  |
| 12 | 管家助理服务态度提升 | 刘君黎 | 加强服务礼仪培 训，月度进行奖惩考核 |  | 4月5日已完成 |
| 13 | 监控保存时间问题 | 张楷 | 正常保存30天，如 发生重大及特殊事件下载存放 |  | 持续 |
| 14 | 野猫问题 | 张楷、朱爱雄 | 诱捕放生或联系有 关部门联系爱心人士领养 |  | 持续 |

| 15 | 扎钉问题 | 张楷 | 每日三次全覆盖巡 查吸钉，针对装修户、施工单位指定路线 | 持续 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 地库监控覆盖 | 朱爱雄、张洪亮 | 待进一步与施工方 沟通 | 持续 |
| 17 | 地库灯、垃圾分类点位灯检查维修 | 朱爱雄 | 开展亮灯行动，统计点位和数量报开发商处理 | 4月15日已更换了 17条灯带，材料不足，开发商采购材料中 |
| 18 | 车辆违停管理 | 张楷 | 建立违停台账，发 现月卡车辆违停，一次提醒，二次警告，三次取消月卡 资格 | 持续 |
| 19 | 地库停车场、园区地面骑单车安全问题 | 张楷、刘君黎 | 增加警示牌，安排 人员在地库、园区巡查，发现制止，定期进行安全宣传 | 持续 |
| 20 | 小孩去商铺楼顶问题 | 张楷、刘君黎 | 增加防攀爬牌，安 排人员巡查，发现制止，上门告知家 长 | 4月20日 |
| 21 | 地库车场增加疏散指引标识 | 朱爱雄 | 待进一步与开发商 沟通 | 待开发商回复再后 答复 |
| 22 | 团队管理、责任划分及人员职 责分工业主群公示 | 刘君黎 | 业主群公示 | 4月4日已完成 |
| 23 | 地坪空鼓修复：施工方式、修 复时间 | 朱爱雄 | 已完工 | 4月5日已完成 |
| 24 | 地库卫生及堆放材料清理 | 杨久红、张楷 | 每日地库清洁，沟 通开发商清理 | 待返修接近尾声清 理 |

| 25 | 住这儿门禁功能使用增加宣 传，广而告之 | 刘君黎 | 业主群、点对点宣 传，现场张贴海报 | 4月18日已完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 部分住户家阳台防高坠做的很 好，可以上门查看向其他有小孩住户宣传 | 刘君黎 | 业主群、点对点宣 传 | 持续 |
| 27 | 商铺外围地面油污及通往观荟路上垃圾很多 | 杨久红、江安琪 | 安排专人巡查打 扫，不定期冲洗地 面 | 每日 |
| 28 | 高抛问题发生，响应机制、处理时效提高 | 张楷 | 查监控和赶往现场 人员同步安排，查询结果及时回复客户 | 及时 |